# NOTULEN EVALUASI UJI COBA APLIKASI

Kegiatan: Evaluasi & Penyempurnaan Hasil Uji Coba Aplikasi NETRA Fitur yang Dievaluasi: (1) Deteksi OPD Tidak Terhubung · (2) Pengiriman Notifikasi WhatsApp Nomor Dokumen: UAT/NETRA/2026/03 Acuan: Laporan Hasil UAT No. UAT/NETRA/2026/02

## 1. Identitas Rapat

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Hari/Tanggal | _____________, 14 Juni 2026 |
| Waktu | _______ s.d. _______ WIB |
| Tempat | Ruang ________ / Daring (______) |
| Pemimpin Rapat | _________________ |
| Notulis | _________________ |

## 2. Daftar Hadir

| No | Nama | Jabatan / Peran | Unit | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _____________ | Peserta Latsar (Penyaji) | Diskominfo Pringsewu | _________ |
| 2 | _____________ | Mentor | Diskominfo Pringsewu | _________ |
| 3 | _____________ | Tim Teknis / Pranata Komputer | Diskominfo Pringsewu | _________ |
| 4 | _____________ | _____________ | _____________ | _________ |

## 3. Agenda Rapat

- Pemaparan hasil uji coba (UAT) fitur deteksi OPD terputus & notifikasi WhatsApp.

- Pemutaran video simulasi pemutusan koneksi dummy.

- Evaluasi hasil pengujian dan masukan mentor serta tim teknis.

- Penetapan rencana penyempurnaan dan tindak lanjut.

## 4. Jalannya Evaluasi (Pokok Pembahasan)

### 4.1 Pemaparan Hasil Uji Coba

Penyaji memaparkan bahwa pengujian dilakukan dengan metode simulasi pemutusan koneksi dummy menggunakan OPD tiruan, agar tidak mengganggu router dan data produksi. Hasil pengujian menunjukkan 5 dari 5 test case LULUS (100%):

- Deteksi pemutusan koneksi (Up → Down) — notifikasi “TIDAK TERHUBUNG” terkirim.

- Deteksi pemulihan (Down → Up) — notifikasi “PULIH” terkirim.

- Deteksi interface di-disable — notifikasi “TERDISABLE” terkirim.

- Mekanisme cooldown menahan notifikasi ganda.

- Seluruh notifikasi WhatsApp diterima pada nomor tujuan dan tercatat di log.

### 4.2 Tanggapan Mentor

(diisi saat rapat) Contoh poin yang umumnya muncul:

- Mengapresiasi metode pengujian yang aman (memakai OPD dummy, membersihkan data uji).

- Menyarankan agar pesan notifikasi juga mencantumkan nama OPD (bukan hanya nama interface) agar petugas lebih cepat mengenali lokasi gangguan.

- Menanyakan kesiapan sistem bila gateway WhatsApp sedang tidak aktif.

### 4.3 Tanggapan Tim Teknis

(diisi saat rapat) Contoh poin:

- Mengusulkan kanal cadangan (Telegram) sebagai fallback otomatis bila WA gagal.

- Mengusulkan tujuan notifikasi lebih dari satu nomor (grup petugas piket).

- Menyoroti pentingnya urutan startup layanan (MySQL & gateway WA) saat server dinyalakan ulang.

## 5. Hasil Evaluasi & Catatan Perbaikan

| No | Catatan / Masukan | Disepakati? | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notifikasi diterima dengan benar & tepat kategori | ✔ | Sesuai harapan, dipertahankan |
| 2 | Tambahkan nama OPD pada isi pesan notifikasi | ☐ | Penyempurnaan, prioritas sedang |
| 3 | Sediakan kanal cadangan (Telegram) sebagai fallback | ☐ | Penyempurnaan, prioritas sedang |
| 4 | Dukung beberapa nomor tujuan (grup piket) | ☐ | Penyempurnaan, prioritas sedang |
| 5 | Pastikan auto-start layanan saat komputer menyala | ☐ | Operasional, prioritas tinggi |

## 6. Keputusan & Rencana Tindak Lanjut (Action Items)

| No | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab | Target Selesai | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasil UAT DITERIMA ; fitur inti dinyatakan layak operasional | Mentor & Penyaji | 14 Juni 2026 | ✔ Selesai |
| 2 | Menambahkan nama OPD pada pesan notifikasi | _________ | _________ | ☐ |
| 3 | Mengaktifkan fallback Telegram | _________ | _________ | ☐ |
| 4 | Menambah dukungan multi-nomor tujuan | _________ | _________ | ☐ |
| 5 | Konfigurasi auto-start (MySQL + NETRA + gateway WA) | _________ | _________ | ☐ |

## 7. Kesimpulan

Evaluasi menyimpulkan bahwa fitur deteksi OPD tidak terhubung dan notifikasi WhatsApp telah berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pemantauan jaringan. Hasil uji coba diterima. Beberapa masukan penyempurnaan disepakati untuk ditindaklanjuti sebagai peningkatan keandalan, tanpa menghambat penggunaan fitur saat ini.

## 8. Penutup

Rapat ditutup pada pukul _______ WIB. Notulen ini dibuat untuk menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut.

| Notulis | Mengetahui, Mentor |
| --- | --- |
| _________________ | _________________ |
| _________________ | _________________ |

Notulen ini disusun sebagai bagian dari kegiatan aktualisasi Latihan Dasar (Latsar) CPNS — Diskominfo Pringsewu.